WZÓR

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Umowa Nr ................ .2022

zawarta w dniu ………………….r. w Białej Podlaskiej pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-247-37-89, REGON 060290132, wpisaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290902, który reprezentuje:

Wojciech Chilewicz 	– Prezes Zarządu

zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym"

a

……………………………………………………………

……………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również: Stroną lub Stronami.

§ 1. Podstawa prawna zawarcia umowy.

1. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego nr postępowania D/2/2022.

2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2021r  Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000zł.

§ 2. Przedmiot umowy.

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 35kWp na dachach budynków zlokalizowanych w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5 na działkach nr geod. 2558 i 2559/2 (Obręb 1).

– zgodnie ze „Specyfikacją Techniczną PV” (ST) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy złożoną w postepowaniu, o którym mowa w § 1, stanowiącymi techniczną podstawę jej zawarcia

2. Dostawy oznaczają pełen zakres prac związanych z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych, robót przygotowawczych i towarzyszących, a także wykonania dokumentacji wymaganej do odbioru i podłączenia instalacji do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja S.A., które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i standardami technicznymi, normami polskimi i branżowymi oraz uzgodnieniami między Stronami ustalonymi w trakcie realizacji zamówienia.

3. Wszelkie nazwy własne produktów użyte w dokumentach zamówienia winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w zamówieniu. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów ST. Każda zmiana technologii wykonania przedmiotu zamówienia proponowana przez Wykonawcę, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji technicznej obciąża Wykonawcę.

§ 3. Terminy wykonania umowy

1.Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

  - Rozpoczęcie realizacji umowy od dnia jej podpisania

  - Rozpoczęcie prac montażowych i instalacyjnych, od dnia sporządzenia protokołu przekazania obiektów (w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia) na wniosek Wykonawcy,

  - zakończenia : do ……………………

2. Za datę zakończenia uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, po wykonaniu całego zakresu prac objętych umową.

§ 4. Wynagrodzenie.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

.............................. (słownie:....................................) brutto , w tym netto……….. i VAT…………

2.Powyższe kwoty obejmują wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia, bez względu na faktyczny zakres dostaw i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in. uzyskania niezbędnych uzgodnień, wykonania przełożeń i podłączeń instalacji, likwidacji kolizji, dostosowania istniejących elementów instalacji do potrzeb podłączanej instalacji fotowoltaicznej, koszty wymaganych odbiorów, uzyskania atestów, przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń, przygotowanie dokumentów odbiorowych i powykonawczych.

3.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. Ponadto Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiałów wejściowych, nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

4. Zamówienie finansowane będzie w formie leasingu operacyjnego na zasadach określonych odrębną umową zawartą z leasingodawcą.

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym potwierdzonym bezusterkowym „Protokołem odbioru końcowego”

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: leasingodawca, którego dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy leasingu

Odbiorca: Zamawiający

6. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy określone w fakturze.

7. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, na okoliczność którą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego.

1.Po zawarciu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o podmiotach i osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy.

2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy w niezbędnym zakresie obiekty, na których realizowany będzie przedmiot umowy w terminie do 3 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku o gotowości do przystąpienia do prac montażowych.

3. Zamawiający ma obowiązek organizować i przeprowadzać bez zbędnej zwłoki odbiory prac zgodnie z § 11 umowy.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy.

1.Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy.

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, wymienionych w ofercie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów, iż osoby zastępujące je będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od osób zastępowanych.

3. Niezwłocznie po przekazaniu obiektów, o którym mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się:

  - wykonać prace przygotowawcze na terenie obiektów, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, a także urządzić i wyposażyć zaplecze budowy,

  - zapewnić pełne zabezpieczenie terenu wykonywanych prac i miejsc składowania dostarczonych materiałów i urządzeń.

4. Z chwilą przekazania Wykonawcy obiektów, o którym mowa w § 5 ust. 2, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac,

- szkody wynikające ze zniszczenia mienia stron umowy oraz innych zdarzeń, powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody wynikające ze zniszczenia własności mienia osób trzecich spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

które miały miejsce na terenie przekazanym Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

a) informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów i urządzeń będących przedmiotem dostawy,

b) usuwać niezwłocznie ujawnione wady przedmiotu umowy,

d) zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców,

g) wykonać przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, prace porządkowe i przywracające stan pierwotny przekazanego terenu.

§ 7. Realizacja części umowy przez podwykonawców.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Lista zaakceptowanych podwykonawców stanowi załącznik do umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, jest obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy, o której mowa w ust. 2 może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3;

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

8. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi Wykonawca, jednakże:

a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

b) wynagrodzenie, o którym mowa w lit. a, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;

c) bezpośrednia zapłata, o której mowa w lit. a obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

d) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. a, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy;

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 8. Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 4 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.

2. Przekazany protokolarnie teren podlega ochronie przez Wykonawcę od zniszczeń i kradzieży. Wykonawca do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za składniki majątkowe stanowiące jego własność, w tym za materiały wbudowane i urządzenia już zainstalowane oraz urządzenia i materiały służące do wykonywania robót i instalacji urządzeń.

§ 9. Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, na okres ……………... lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, (bezusterkowego) lub daty protokołu usunięcia usterek/wad (uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane).

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

4. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

7. W terminie 1 miesiąca przed upływem okresu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądzie gwarancyjnym. O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie i faksem/e-mailem.

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może w okresie gwarancji wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 10. Przeglądy w okresie gwarancji.

1.W okresie gwarancji Zamawiający może wyznaczać terminy na dokonanie przeglądów prac wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy. Postanowienia § 9 umowy stosuje się odpowiednio.

2.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, żądać zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej tej części przedmiotu umowy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – żądać wykonania części przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 11. Odbiory.

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) Odbiór końcowy po wykonaniu całości przedmiotu umowy,

2) Odbiór gwarancyjny – zgodnie z § 10,

3) Odbiór ostateczny – zgodnie z § 9 ust. 7,

2. Strony przeprowadzają  odbiór końcowy zgodnie z  terminem oznaczonym w § 3 ust. 2.

3. Odbiór końcowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy.

4. Strony ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. Do zgłoszenia Wykonawca załącza:

  - wymagane deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne (zgodne z obowiązującymi przepisami),

  - wyniki pomiarów kontrolnych,

  - wszelkie dokumenty wymagane do złożenia zawiadomienia do OSD,

6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego” zawierający podstawowe dane odnoszące się do umowy oraz istotne ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w szczególności:

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa,

- oznaczenie miejsca prowadzenia czynności odbiorowych,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbiorowych,

- wykaz dokumentów przekazanych Zamawiającemu,

- stwierdzenia o:

- wyznaczeniu terminów na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych wad w wykonaniu przedmiotu umowy,

- odbiorze końcowym będącym potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zakończenia odbioru końcowego w dacie dokonania przez Zamawiającego (komisję odbiorową) tego potwierdzenia,

- odmowie dokonania odbioru z podaniem powodów takiej odmowy,

- ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia Wykonawcy związane z czynnościami odbiorowymi,

- podpisy członków komisji odbiorowej.

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 5 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Termin dokonania odbioru końcowego określa się na 5 dni. Termin ten będzie przedłużony o okres wyznaczony Wykonawcy na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych wad. Zamawiający wstrzyma odbiór, jeżeli przedmiot umowy będzie miał wady istotne zdefiniowane w § 15 ust.1 umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

§ 12. Kary umowne.

1.Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

a)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu opóźnienia,

-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i/lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, przy czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu opóźnienia

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem brutto,

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

-za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego poza przypadkiem określonym § 13 ust.1 lit a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem brutto.

- za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu obiektów w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu opóźnienia,

- za nieuzasadnioną zwłokę ustaleniu terminu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu opóźnienia,

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Łączna wysokość kar umownych wynikających z umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 13. Odstąpienie od umowy.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy w następujących sytuacjach:

a)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia,

b) gdy Wykonawca opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy w taki sposób, iż zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, iż roboty mogą nie zostać ukończone w terminie określonym w § 3 ust. 1 lit. c. W takim przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.

c) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy, lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje prac pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, a także jeśli nie realizuje prac zgodnie z dokumentacją zamówienia, normami lub w inny sposób narusza rażąco obowiązki Wykonawcy określone umową.

e) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 9.

2.Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust.1 lit a) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy, wynikającego z inwentaryzacji, o której mowa w ust. 5.

3.Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust.1 lit b) – e) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania prac. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, gdy:

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przekazuje w określonych umową terminach obiektów, dokumentacji zamówienia lub rażąco narusza inne postanowienia umowy w sposób, który uprawdopodabnia, iż wykonawca nie będzie mógł zrealizować przedmiotu umowy w ustalonych terminach,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy

– ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, polegający w szczególności na obmiarach z natury dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i wykona niezbędne roboty zabezpieczające w zakresie obustronnie uzgodnionym,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

d) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz – jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub/i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót –celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym,

e) Wykonawca na swój koszt, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub/i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót.

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy- Zamawiający wykona te czynności na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji wiążący strony będzie protokół  inwentaryzacji sporządzony przez Zamawiającego jednostronnie.

§ 14. Zmiana umowy.

1. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu zakończenia wykonania prac budowlanych w wypadku:

a) wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych

b) zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót,

c) opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu prac, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, ,

d) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji zamówienia.

e) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin realizacji zamówienia

f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

2. Termin zostanie wydłużony jedynie o czas trwania przeszkody.

3. Wykonawca może wnioskować o zmiany w sposobie realizacji prac objętych umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja zamówienia zatwierdzona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub technologie, niż określone w dokumentacji zamówienia, jeżeli zmiany te są konieczne, np. wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, zaprojektowane rozwiązanie projektowe posiada istotne wady lub można zastosować rozwiązanie nowocześniejsze, dające lepsze efekty techniczne, społeczne lub ekonomiczne (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego) i nie wpłyną na zmniejszenie trwałości, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz kosztów eksploatacji wykonanego zamówienia. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno – budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych (każdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją zamówienia, w sytuacji gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach:

- ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu zamówienia,

- zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia prac lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia – zamienne zakresy prac lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzoną przez wykonawcę wycenę,

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

7. Pozostałe zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach:

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

- zmiany podwykonawcy.

8. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy,

§ 15. Postanowienia końcowe.

1. Strony postanawiają, że za wadę istotną uważa się taką wadę, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych właściwych danemu dziełu, znacznie obniża wartość, albo polega na znacznym odstępstwie od zamówienia.

2.Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone pod rygorem nieważności  bez uprzedniej pisemnej zgody stron na rzecz osób trzecich.

4.Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

6.Umowa niniejsza sporządzona została w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

............................................................,

.................................................,