BIZNES PLAN

dla potrzeb pozyskania kredytu długoterminowego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza”

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

ul. Żeromskiego 5

21-500 Biała Podlaska

Spis treści:

- Cel opracowania

- Charakterystyka Firmy

- dane ogólne,

- opis planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- cele przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- Uwarunkowania prawne i gospodarcze przedsięwzięcia

- kwestie prawne związane z realizacją przedsięwzięcia,

- wpływ na środowisko naturalne.

- Analiza SWOT

- Wykonalność finansowo - ekonomiczna

- nakłady inwestycyjne na realizacje przedsięwzięcia,

- źródła finansowania,

- ocena możliwości finansowych,

- wskaźniki ekonomiczne.

- Założenia przyjęte w prognozach

- Analiza projektu inwestycyjnego

- przychody ze sprzedaży,

- analiza ryzyka.

- Podsumowanie

- Cel opracowania

Niniejszy Business Plan został sporządzony dla celów pozyskania kredytu długoterminowego w kwocie 7 500 000,00 zł  na okres 15-tu lat.

Celem kredytu jest sfinansowanie  inwestycji pn. „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic: Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza”.

Kredyt ma być udzielony na okres 15-tu lat, w tym 23 miesiące uruchomienia kredytu.

Projekt pn.: „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic: Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w kwocie 4 572 210,37 zł oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 687 385,26 zł zgodnie z umową Nr 03/10-UDA-RPLU.03.02.00-06.058/10-00-0635 z dnia 21.03.2013r. Celem głównym Osi Priorytetowej III jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

- rewitalizację przestrzeni zdegradowanych i zaniedbanych, zwłaszcza w miastach regionu, co przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego. Realizacja tego celu podniesie atrakcyjność i spójność terytorialną województwa.

Inwestorem projektu jest spółka prawa handlowego – Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. w Białej Podlaskiej (ZGL Sp. z o. o.). ZGL Sp. z o. o. jest spółką komunalną, której właścicielem jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

Inwestycja zlokalizowana będzie w mieście na prawach powiatu – Białej Podlaskiej, w dzielnicy – Centrum. Obszar wytyczony przez ulice: Brzeską, Jatkową, Browarną, Narutowicza podzielony jest na działki, które w większości są własności Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej. Działki, na których będzie realizowana inwestycja, będące w całości własnością beneficjenta to działki o numerach ewidencyjnych: 2209/2, 2212/5, 2213/2, 2214/2, 2212/3, 2218, 2212/2.

Projekt zlokalizowany jest w kwartale zabudowy wpisanym do rejestru zabytków - decyzja o wpisaniu układu urbanistycznego miasta Białej Podlaskiej do rejestru zabytków z dnia 2 grudnia 1972 pod nr A/656.

Wnioskowana do sfinansowania inwestycja obejmuje działania związane z:

- odtworzeniem zabudowy zdegradowanej – zastąpienie starych budynków, będących w bardzo złym stanie technicznym nowymi wraz z przystosowaniem budynków do pełnienia funkcji gospodarczych,

- rehabilitacją tkanki mieszkaniowej – modernizacja części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego,

- budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej,

- budową i przebudową elementów układu komunikacyjnego,

- budową elementów małej architektury oraz terenów zielonych,

- budową infrastruktury teleinformatycznej.

- Charakterystyka Firmy

- dane ogólne

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej działa na podstawie:

- Uchwały nr VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

- Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 1 października 2007 Rep A nr 6260/2007

Osobowość prawną Spółka uzyskała w dniu 17 października na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie – KRS 0000290902.

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników.

- Rada Nadzorcza.

- Zarząd.

Kierownictwo Spółki:

- Mieczysław Ruta - Prezes Zarządu

- Maria Kamińska - Dyrektor ds Technicznych

- Krystyna Pykacz - Dyrektor ds Finansowo-Ekonomicznych; Główny Księgowy

- Janusz Hodun - Dyrektor ds Gospodarki Komunalnej

- Jan Polkowski - Pełnomocnik Zarządu ds Majątkowych

Podstawowe cele statutowe spółki:

- Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;

- Gospodarowanie nieruchomościami własnymi oraz powierzonymi w zarząd;

- Zabezpieczenie źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej;

- Organizacja i zarządzanie targowiskami miejskimi;

- Utrzymanie i konserwacja dróg miejskich;

- Zabezpieczenie lokali socjalnych.

Podstawowa działalność spółki:

- świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;

- bieżące administrowanie nieruchomościami;

- inwestycje w zasób mieszkaniowy;

- utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość;

- zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i właściwej eksploatacji nieruchomości;

- administrowanie nieruchomościami wspólnymi i powierzonymi;

- ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących zasób gminy;

- zarządzanie targowiskami miejskimi;

- utrzymanie nawierzchni dróg miejskich, w tym: konserwacje sygnalizacji  świetlnej, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic;

- konserwacja terenów zielonych oraz boisk sportowych naturalnych i sztucznych;

- utrzymanie i bieżąca konserwacja gminnych zasobów lokalowych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;

- zawieranie umów o odpłatne używanie wskazanego przez gminę lokalu mieszkalnego;

- określanie dla poszczególnych lokali mieszkalnych ustalonych przez Prezydenta Miasta propozycji stawek czynszu za l m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową;

- zabezpieczenie lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne;

- określanie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

- analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

- określenie sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami i wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy;

- ustalenie źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej;

- określenie wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

- prowadzenie działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności działań związanych z remontami budynków i lokali mieszkalnych, prawidłowej ich eksploatacji przez najemców

- zabezpieczenie bieżących remontów i konserwacji;

- zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, anteny zbiorczej TV;

- utrzymania porządku i czystości gruntów przynależnych do administrowanych nieruchomości;

- ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez użytkujących nieruchomość;

- przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;

- ewidencje kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;

- ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości w stanie należytym;

- uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej;

- nadzorowanie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego oraz korzystania z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych mieszkańców;

- współdziałanie z mieszkańcami nieruchomości w zakresie ochrony wspólnego dobra;

- uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca;

- konserwacja boisk z nawierzchnią syntetyczną typu "ORLIK";

- konserwacja boisk trawiastych.

- opis planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

Projekt zlokalizowany jest w mieście Biała Podlaska, w dzielnicy – Centrum. Dotyczy obszaru wyznaczonego przez ulice: Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza. 
W analizowanym kwartale dominuje zabudowa drewniana (budynki przy ul. Jatkowej 10 , Łaziennej 3, Narutowicza 30 i Narutowicza 32) kalenicowo usytuowane do ulic. Występują także budynki murowane, parterowe lub dwukondygnacyjne (budynki przy ul. Brzeskiej, ul. Jatkowej 1, 4, 12). Mapa podziału geodezyjnego nieruchomości w/w obszaru prezentuje poniższy obrazek.

Realizacja inwestycji obejmuje następujące etapy:

-ETAP I –budowa budynku usługowego przy ul.  Brzeskiej 1 i Jatkowej 2  z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalno-usługowego przy  ul. Brzeskiej 1 i Jatkowej 2,

-ETAP II –  budowa budynku usługowego przy ul. Jatkowej 4 z instalacjami wewnętrznymi i   infrastrukturą po wcześniejszej rozbiórce budynku usługowo-mieszkalnego 
przy ul. Jatkowej 4,

-ETAP III - budowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Jatkowej 10 z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą,

-ETAP IV -  budowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Jatkowej 10A z instalacjami   wewnętrznymi i infrastrukturą,

-ETAP V - przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jatkowej 12 z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą,

-ETAP VI - budowa budynku usługowego przy ul. Narutowicza 30 z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalnego przy 
ul. Narutowicza 30,

-ETAP VII - budowa budynku usługowego przy ul. Łaziennej  3 z instalacjami wewnętrznymi i  infrastrukturą po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalnego przy ul. Łaziennej 3,

-ETAP VIII - budowa budynku usługowego przy ul. Narutowicza 32 z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalnego przy 
ul. Narutowicza 32  i Narutowicza 32A.

Planowany termin oddania inwestycji do eksploatacji to 15.06.2015r.

Przedsięwzięcie obejmuje działania związane z:

- odtworzeniem zabudowy zdegradowanej – zastąpienie starych budynków, będących w bardzo złym stanie technicznym nowymi wraz z przystosowaniem budynków do pełnienia funkcji gospodarczych (Brzeska 1-Jatkowa 2, Jatkowa 4, Narutowicza 30, Narutowicza 32, Łazienna 3).

- rehabilitacją tkanki mieszkaniowej – modernizacja części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jatkowej 12. Modernizacja obejmuje: elementy konstrukcji budynków, tj.: dach, elewacje zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, klatki schodowe, korytarze, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej oraz infrastrukturę techniczną budynku. Ponadto zrealizowana będzie budowa dwóch budynków mieszkalnych z częścią użytkową przy ul. Jatkowej 10 i Jatkowej 10A.

- budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowe, oświetlenie uliczne),

- budową i przebudową elementów układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, place zabaw),

- budową elementów małej architektury oraz terenów zielonych,

- budową infrastruktury teleinformatycznej – stacja radiowa do przesyłu bezprzewodowego Internetu, hotspot oraz monitoring.

Rysunek- Mapa podziału geodezyjnego nieruchomości

Zgodnie z pozytywnie zaopiniowaną, przez Kierownika Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koncepcją urbanistyczno – architektoniczną rewitalizacji terenu części Białej Podlaskiej obszar: Brzeska – Jatkowa – Narutowicza – Browarna, dla całego obszaru opracowania zaleca się likwidację lub przebudowę istniejących obiektów wielkowymiarowych, w zakresie skali, bryły i elewacji, w celu poprawy walorów architektonicznych.

Ze względu na brak możliwości odnowy obiektów drewnianych zaplanowano ich wyburzenie i wbudowanie na ich miejscu nowych obiektów murowanych. Ze względu na bardzo zły stan techniczny - część budynków murowanych również przewidziano do wyburzenia i zastąpienia ich nowymi obiektami – spękanie murów, gdzie naprawa jest nieopłacalna, poza tym budynki te stawiane były na niskim fundamencie z cegieł i kamieni polnych – ze względu na natężenie ruchu w tym obszarze spękania postępują, a ich naprawa nie jest możliwa. Pozostałe budynki murowane przeznaczono do remontu. Ponadto w celu uzupełnienia pierzei wzdłuż ulic zaplanowano budowę nowych obiektów tj. budynku przy ulicy Jatkowej 10 i Jatkowej 10A.

Zakres planowanej do realizacji inwestycji został określony w taki sposób aby budynki realizowały funkcje mieszkaniowe i gospodarcze. Zaplanowano w budynkach Brzeska 2-Jatkowa 1, Jatkowa 4, Narutowicza 30, Narutowicza 32 oraz Łazienna 3 funkcje gospodarczą. Natomiast w budynku Jatkowa 12 funkcję mieszkaniową, a w budynkach Jatkowa 10 i Jatkowa 10A znajdą się funkcje mieszkaniowo-gospodarcze (z przewagą funkcji mieszkaniowej).

Przy założeniu, że nastąpi właściwa synchronizacja terminów realizacji robót, nie nastąpi istotny wzrost cen towarów i usług oraz zostaną wybrani kompetentni wykonawcy efektem podjętych działań będą produkty Projektu:

- liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.

- liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 8 szt.

- powierzchnia utworzonych stref bezpieczeństwa – 2 143 m2,

- powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych – 0,06 ha.

- cele przedsięwzięcia inwestycyjnego

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanego obszaru znajdującego się w ścisłym centrum miasta Białej Podlaskiej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

- poprawa jakości życia mieszkańców budynków objętych rewitalizacją.

- uzupełnienie brakującej zabudowy w obszarze rewitalizowanym.

- rewitalizacja substancji architektonicznej.

- poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego systemu komunikacyjnego obszaru.

- poprawa wizualizacji zieleni miejskiej.

- przebudowa sieci zewnętrznych – kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

- zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych.

-poprawa dostępności i warunków funkcjonowania potencjalnych podmiotów gospodarczych.

-zwiększenie atrakcyjności miasta Białej Podlaskiej dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

- podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków do ruchu kołowego i pieszego w obszarze interwencji.

- poprawa walorów estetycznych miasta.

- wzrost atrakcyjności turystycznej Białej Podlaskiej oraz poprawa wizerunku miasta, jako miejsca przyjaznego środowisku.

- redukcja przestępczości poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz monitoringu.

- wprowadzenie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.

Cele niemierzalne/trudno mierzalne Projektu:

- jakościowa zmiana warunków funkcjonowania firm w obrębie oddziaływania Projektu.

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, a tym samym regionu.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.

- podniesienie standardu życia mieszkańców regionu.

Planowana Inwestycja przyczyni się do aktywizacji społecznej i gospodarczej zdegradowanego obszaru znajdującego się w ścisłym centrum miasta Białej Podlaskiej wyznaczonego przez ulice: Brzeska, Jatkowa, Narutowicza oraz Browarna zamieszkałego przez 987 osób (281 w zasobach ZGL Sp. z o.o.). W wyniku realizacji Inwestycji nastąpi:

- zdecydowana poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców budynku zlokalizowanych przy ulicy Jatkowa 12. Nastąpi również przyrost liczby nowych mieszkań w ramach budowy budynków mieszkalno – usługowych przy ulicy Jatkowa 10 i Jatkowa 10A.

- przyrost ilości nowopowstałej powierzchni usługowej dla prowadzenia usług – po wykonaniu Projektu powstanie około 2 tys.m2 powierzchni usługowo – biurowej. Obecnie około 285 m2.

- udostępnienie dodatkowej uporządkowanej przestrzeni publicznej,

- przyrost liczby nowych miejsc pracy

- uporządkowanie istniejących i stworzenie nowych terenów zielonych,

-poprawa estetyki zagospodarowania terenu - wyburzenia obiektów w złym stanie technicznym, pustostanów, komórek, przybudówek,

- uwolnienie terenów w centrum miasta pod nowe formy zabudowy, odpowiadające nowym funkcjom i standardom.

- Uwarunkowania prawne i gospodarcze przedsięwzięcia

- kwestie prawne związane z realizacją przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w mieście na prawach powiatu – Białej Podlaskiej. Obszar wytyczony przez w/w ulice podzielony jest na działki, które w większości są własności Zakładu Gospodarki Lokalowej  Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej. Działki, na których będzie realizowana inwestycja, będące w całości własnością beneficjenta to działki o numerach ewidencyjnych: 2209/2, 2212/5, 2213/2, 2214/2, 2212/3, 2218, 2212/2 oraz na działkach 2208 i 2122/5 (zajecie terenu na czas wykonywania przyłączy).

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska, zatwierdzonego uchwałą nr VI/141/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2004 r. przedmiotowy teren objęty rewitalizacją, mieszczący się w kwartale ograniczonym ulicami: Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza oznaczony jest symbolem 55 U/MC.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 55 U/MC ustala się zachowanie istniejącej zabudowy wskazanej na rysunku planu, z możliwością jej modernizacji 
i rozbudowy oraz wprowadzenie nowego zagospodarowania.

Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego prezentuje poniższy rysunek.

Rysunek - Wyrys z MPZP Białej Podlaskiej

Zgodnie z zapisami w MPZP dla przedmiotowego terenu istnieje konieczność uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań budowlanych, remontowych i konserwatorskich. Forma i zakres wykonywanych prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Konieczność uzgodnienie opinii konserwatora w projekcie wynika z faktu, iż obszar realizacji inwestycji zlokalizowany jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Decyzją z dnia 02 grudnia 1972 roku układ urbanistyczny miasta Białej Podlaskiej obejmujący sieć ulic i placów, skalę zabudowy miejskiej, założenia zamkowo – obronne oraz historyczną panoramę miasta uwarunkowaną lokalizacją jego zabytkowych akcentów wysokościowych (wieży zamkowej i trzech kościołów) został wpisany do rejestru zabytków. Szczegółu prezentuje rysunek.

Rysunek- Granica układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

Do przedmiotowej Inwestycji Beneficjent posiada:

-  koncepcję Projektu opracowaną przez: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE I OBSŁUGA INWESTYCJI arch. M. Brzozowski, 24 – 100 Puławy, ul. Skowieszyńska 30.

- projekty budowlane opracowane przez: BIURO PROJEKTOWE ARCH-DOM Henryk Dołęgowski Ryszard Suchora, 21-500 Biała Podlaska Pl. Szkolny Dwór 28

- kosztorysy inwestorskie opracowane przez: BIURO PROJEKTOWE ARCH-DOM Henryk Dołęgowski Ryszard Suchora, 21-500 Biała Podlaska Pl. Szkolny Dwór 28

ZGL Sp. z o.o. dla przedmiotowej inwestycji pozyskał następujące decyzje umożliwiające wykonanie prac budowlanych:

- Pismo Prezydenta Miasta o oddziaływaniu inwestycji na środowisko z dnia 22.11.2012. (znak pisma GK.6220.21.2011MRY5).

- Decyzję pozwolenia na budowę – pismo z dnia 20.12.2012 roku nr 354/12 (znak pisma UAB.6740.491.2012.CA5) oraz pismo z dnia 06.02.2013 roku nr 13/13 (znak pisma UAB.6740.22.2013.CA5).

b)	wpływ na środowisko naturalne

Oddziaływanie Inwestycji na środowisko wystąpi na etapie budowy. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza. Wpływy te będą całkowicie odwracalne, chwilowe – ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac modernizacyjnych.

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi należy w trakcie realizacji Inwestycji przestrzegać przepisów BHP oraz norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół budowy (ochrona istniejącej zieleni). Należy odpowiednio zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych, a teren budowy musi być wyposażony w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe oraz sprzęt pierwszej pomocy, BHP i ochrony przeciw pożarowej. Podczas prac nie należy dopuszczać do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia.

Wszystkie roboty budowlano - montażowe będą prowadzone w sposób nieograniczający utrudnienia dla mieszkańców osiedla.

Planowany zakres prac zachowuje stan istniejącego terenu i nie powoduje niekorzystnego oddziaływania na tereny sąsiadujące. Przy prawidłowej eksploatacji, Inwestycja nie będzie powodowała uciążliwości dla środowiska na terenie sąsiadującym bezpośrednio z obszarem interwencji.

Oddziaływanie Inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji, będzie ograniczone do minimum, ponieważ:

- rewitalizacja zdegradowanego obszaru wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zdecydowanie poprawi estetykę krajobrazu.

- emitowany hałas nie będzie przekraczał dopuszczalnych wartości (zarówno w porze dnia, jak i nocy).

- przy prawidłowym rozwiązaniu systemu ujmowania i odprowadzania wód deszczowych z ciągów pieszo-jezdnych, system komunikacyjny nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla wód powierzchniowych.

- realizacja powyższego zadania zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji nie ma wpływu na zmianę klimatu.

- inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na świat zwierzęcy.

- przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po przedmiotowym terenie.

- inwestycja wpłynie korzystnie na zagospodarowanie obszaru centrum miasta i poprawi jego atrakcyjność i funkcjonalność.

- Analiza SWOT

Silnymi stronami inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej  w obszarze ulic: Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza realizowanej przez Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. są:

- bardzo dobra lokalizacja posiadanych nieruchomości w centrum miasta,

- dofinansowanie ze środków unijnych,

- wieloletnie doświadczenie Spółki na rynku,

- dobrze zdefiniowane zadania do realizacji,

- akceptacja społeczna planowanych działań,

- duże zainteresowanie władz miasta projektem.

Do słabych  stron zaliczyć można:

- brak posiadania większej ilości środków własnych, które przeznaczone zostałyby na sfinansowanie inwestycji,

- wysokie natężenie ruchu kołowego w centrum miasta,

- niedostateczna ilość miejsc parkingowych.

Szansą jest:

- bezpieczne miasto poprzez monitoring,

- utworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku,

- poprawa jakości życia mieszkańców budynków objętych rewitalizacją,

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem,

- przyrost liczby nowych miejsc pracy.

Zagrożenia w znacznej mierze, to:

- wandalizm i niszczenie rewitalizowanego obszaru,

- wyremontowane lokale usługowe mogą pozostać puste,

- wzrost kosztów inwestycji.

Czynnikami, które mogą spowodować opóźnienia realizacji inwestycji są:

- zagrożenie wynikające z sezonowości prac budowlanych,

- ryzyko związane z trudnością uzyskania materiałów,

- ryzyko zmiany cen towarów i usług,

- zagrożenie niewywiązania się z terminów realizacji poszczególnych dostaw, usług i robót budowlanych przez wykonawcę oraz poszczególnych dostawców.

Powyższe ryzyka występują przy realizacji wszelkich projektów inwestycyjnych, a ich zaistnienie w większości nie jest uzależnione od Beneficjenta. Beneficjent ograniczy ryzyko wywiązania się poszczególnych wykonawców ze swoich zobowiązań poprzez podpisanie kontraktów z rzetelnymi i wiarygodnymi wykonawcami, których wyboru dokona w wyniku procedur przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

- Wykonalność finansowo-ekonomiczna

- nakłady inwestycyjne na realizacje przedsięwzięcia

Wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych brutto wynosi  15 090 531,55 zł.

Na wartość Projektu składają się nakłady obejmujące:

- Przygotowanie Projektu (opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opracowanie Studium Wykonalności).

- Wykonanie rzeczowego zakresu inwestycji:

  - odtworzenie zabudowy zdegradowanej – zastąpienie starych budynków, będących w bardzo złym stanie technicznym nowymi wraz z przystosowaniem budynków do pełnienia funkcji gospodarczych (Brzeska 1-Jatkowa 2, Jatkowa 4, Narutowicza 30, Narutowicza 32, Łazienna 3).

  - rehabilitacja tkanki mieszkaniowej – modernizacja części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego (Jatkowa 12). Ponadto we własnym zakresie Beneficjent wykona budowę dwóch innych budynków mieszkalnych (Jatkowa 10 i Jatkowa 10A)

  - budowa i przebudowę sieci infrastruktury technicznej – wykonanie sieci zewnętrznych (oświetlenie uliczne),

  - budowa i przebudowa elementów układu komunikacyjnego - elementy układu komunikacyjnego, place zabaw,

  - budową elementów małej architektury oraz terenów zielonych,

  - budowa infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników oraz umożliwiającej dostęp do sieci internetowej - wykonanie stacji radiowej + monitoring.

- Pozostałe nakłady:

- nadzór autorski,

- obsługa inwestorska,

- promocja projektu.

Tabela -  Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu rocznym

Źródło: Obliczenia własne na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz założeń Beneficjenta

- źródła finansowania

Całkowita wartość inwestycji brutto wynosi 15 090 531,55zł., Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w wysokości 5 259 595,63zł., udział własny Wnioskodawcy w wysokości ok. 20% całkowitych kosztów inwestycji pomniejszonych o wysokość dotacji.

Tabela -  Źródła finansowania projektu

| Lp | Kategoria | Okres realizacji inwestycji |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zrealizowane | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Środki własne ZGL | 385 112,30 | 529 020,68 | 897 531,64 | 519 271,31 | 2 330 935,93 |
| 2. | Kredyt | 0,00 | 1 950 000,00 | 3 900 000,00 | 1 650 000,00 | 7 500 000,00 |
| 3. | Dotacja EFRR | 213 848,99 | 1 682 094,10 | 2 549 466,96 | 814 185,57 | 5 259595,62 |
| 4. | RAZEM | 598 961,29 | 4 161 114,78 | 7 346998,60 | 2 983 456,88 | 15 090531,55 |

- ocena możliwości finansowych

Wnioskodawca, jakim jest Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. funkcjonuje od 01.10.2007 r., kiedy to zakład budżetowy został przekształcony w spółkę komunalną, której właścicielem jest Gmina Miejska Biała Podlaska. Wszelkie sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz bilans) obejmują okres  01.01.-31.12.2012r. oraz 01.01.-31.12.2011r.

Tabela- Rachunek zysków i strat ZGL Sp. z o.o.

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za okres |  |
|  |  | 01.01.-31.12.2012 | 01.01.-31.12.1011 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9 465 552,34 | 8 784 837,12 |
|  | - od jednostek powiązanych |  |  |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 025 805,95 | 8 505 541,02 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 42 429,86 | - 33 124,79 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 397 316,53 | 312 420,89 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 9 746 333,81 | 8 751 884,38 |
| I. | Amortyzacja | 195 697,15 | 186 511,24 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 2 491 598,71 | 2 223 766,53 |
| III. | Usługi obce | 2 346 823,43 | 1 921 773,96 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 402 034,27 | 392 886,43 |
|  | - podatek akcyzowy |  |  |
| V. | Wynagrodzenia | 3 017 708,35 | 2 958 037,68 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 679 743,41 | 626 497,20 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 152 122,51 | 127 138,74 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460 605,98 | 315 272,60 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | - 280 781,47 | 32 952,74 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 700 136,48 | 481 765,01 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 455 341,98 | 285 531,49 |
| II. | Dotacje | - | - |
| III. | Inne przychody operacyjne | 244 794,50 | 196 233,52 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 149 961,12 | 147 839,93 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 437,23 | 123 381,02 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 21 523,89 | 24 458,91 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 269 393,89 | 366 877,82 |
| G. | Przychody finansowe | 70 229,87 | 71 366,15 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - |
|  | - od jednostek powiązanych | - | - |
| II. | Odsetki, w tym: | 70 229,87 | 68 944,33 |
|  | - od jednostek powiązanych | - | - |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | - | 2 421,82 |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| V. | Inne | - | - |
| H. | Koszty finansowe | 86 878,13 | 44 961,57 |
| I. | Odsetki, w tym: | 86 878,13 | 44 961,57 |
|  | - dla jednostek powiązanych | - | - |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | - | - |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| IV. | Inne | - | - |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 252 745,63 | 393 282,40 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | - | - |
| I. | Zyski nadzwyczajne | - | - |
| II. | Straty nadzwyczajne | - | - |
| K. | Zysk (strata) brutto | 252 745,63 | 393 282,40 |
| L. | Podatek dochodowy | 126 094,00 | 169 507,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |  |  |
| N. | Zysk (strata) netto | 126 651,63 | 223 775,40 |

Źródło: ZGL Sp. z o. o.

Tabela- Rachunek przepływów pieniężnych ZGL Sp. z o.o.

| Rachunek przepływów pieniężnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01.-31.12.2012 | 01.01.-31.12.1011 |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |  |  |
| I | Zysk (strata) netto | 126 651,63 | 223 775,40 |
| II | Korekty razem | - 119 406,31 | 276 449,06 |
| 1 | Amortyzacja | 195 697,15 | 186 511,24 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86 009,89 | 44 202,37 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 455 341,98 | - 287 953,31 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | - 42 429,86 | 33 124,79 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 3 944,93 | - 1 500,32 |
| 7 | Zmiana stanu należności | - 280 301,73 | - 49 933,82 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 364 367,67 | 412 231,32 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 647,62 | - 18 890,21 |
| 10 | Inne korekty-finansowe | - | - 41 343,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 7 245,32 | 500 224,46 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |  |  |
| I | Wpływy | 910 800,00 | 718 061,33 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | 521 582,11 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 910 800,00 |  |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | - | 196 479,22 |
|  | a) w jednostkach powiązanych | - | - |
|  | b) w pozostałych jednostkach | - | 196 479,22 |
|  | - zbycie aktywów finansowych | - | 196 479,22 |
|  | - dywidendy i udziały w zyskach | - |  |
|  | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - |  |
|  | - odsetki | - |  |
|  | - inne wpływy z aktywów finansowych |  |  |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | - |  |
| II | Wydatki | 4 870 263,79 | 3 493 040,97 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 870 263,79 | 3 298 983,57 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - |  |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | - | 194 057,40 |
|  | a) w jednostkach powiązanych | - |  |
|  | b) w pozostałych jednostkach | - | 194 057,40 |
|  | - nabycie aktywów finansowych | - | 194 057,40 |
|  | - udzielone pożyczki długoterminowe | - |  |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | - |  |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 3 959 463,79 | - 2 774 979,64 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |  |  |
| I | Wpływy | 5 950 000,00 | 2 928 341,21 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - |  |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 5 950 000,00 | 2 928 341,21 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - |  |
| 4 | Inne wpływy finansowe | - |  |
| II | Wydatki | 1 940 568,58 | 917 984,89 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | - |  |
| 2 | Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | - |  |
| 3 | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - |  |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 854 558,69 | 873 782,52 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - |  |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - |  |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - |  |
| 8 | Odsetki | 86 009,89 | 44 202,37 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | - |  |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 009 431,42 | 2 010 356,32 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 57 212,95 | - 264 398,86 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57 212,95 | - 264 398,86 |
|  | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - |  |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 34 210,26 | 298 609,12 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym | 91 423,21 | 34 210,26 |
|  | - o ograniczonej możliwości dysponowania |  |  |

Źródło: ZGL Sp. z o. o.

Tabela -Bilans – Aktywa ZGL Sp. z o.o.

| BILANS - AKTYWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 |
| A. | Aktywa trwałe | 67 838 937,48 | 63 619 828,86 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. | Wartość firmy | - | - |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 67 838 937,48 | 63 619 828,86 |
| 1. | Środki trwałe | 66 308 484,95 | 61 441 910,74 |
|  | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11 905 473,10 | 12 186 940,43 |
|  | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53 384 422,03 | 48 084 267,55 |
|  | c) urządzenia techniczne i maszyny | 329 723,29 | 410 712,13 |
|  | d) środki transportu | 114 339,05 | 158 719,92 |
|  | e) inne środki trwałe | 574 527,48 | 601 270,71 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 1 530 452,53 | 2 177 918,12 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III. | Należności długoterminowe | - | - |
| 1. | Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. | Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | - | - |
| 1. | Nieruchomości | - | - |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
|  | a) w jednostkach powiązanych | - | - |
|  | - udziały lub akcje | - | - |
|  | - inne papiery wartościowe | - | - |
|  | - udzielone pożyczki | - | - |
|  | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
|  | b) w pozostałych jednostkach | - | - |
|  | - udziały lub akcje | - | - |
|  | - inne papiery wartościowe | - | - |
|  | - udzielone pożyczki | - | - |
|  | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B. | Aktywa obrotowe | 1 332 084,34 | 1 007 162,21 |
| I. | Zapasy | 38 095,23 | 42 040,16 |
| 1. | Materiały | 38 095,23 | 42 040,16 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - |
| 4. | Towary | - | - |
| 5. | Zaliczki na dostawy | - | - |
| II. | Należności krótkoterminowe | 1 164 460,08 | 884 158,35 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | - | - |
|  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
|  | - do 12 miesięcy | - | - |
|  | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
|  | b) inne | - | - |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 1 164 460,08 | 884 158,35 |
|  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 968 233,38 | 786 580,56 |
|  | - do 12 miesięcy | 968 233,38 | 786 580,56 |
|  | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
|  | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 129 511,10 | 23 736,79 |
|  | c) inne | 66 715,60 | 73 841,00 |
|  | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 91 423,21 | 34 210,26 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91 423,21 | 34 210,26 |
|  | a) w jednostkach powiązanych | - | - |
|  | - udziały lub akcje | - | - |
|  | - inne papiery wartościowe | - | - |
|  | - udzielone pożyczki | - | - |
|  | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
|  | b) w pozostałych jednostkach | - | - |
|  | - udziały lub akcje | - | - |
|  | - inne papiery wartościowe | - | - |
|  | - udzielone pożyczki | - | - |
|  | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
|  | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91 423,21 | 34 210,26 |
|  | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91 423,21 | 34 210,26 |
|  | - inne środki pieniężne | - | - |
|  | - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38 105,82 | 46 753,44 |
| Aktywa razem |  | 69 170 888,82 | 64 626 991,07 |

Źródło: ZGL Sp. z o. o.

Tabela -Bilans – Pasywa  ZGL Sp. z o.o.

| BILANS - PASYWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2012 | Stan na dzień 31.12.2011 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 61 271 672,42 | 61 145 020,79 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 62 327 000,00 | 62 327 000,00 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |  | - |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | - | 2 758,68 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 1 181 979,21 | - 1 408 513,29 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 126 651,63 | 223 775,40 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 899 349,40 | 3 481 970,28 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 451 943,42 | 494 373,28 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 451 943,42 | 494 373,28 |
|  | - długoterminowa | 341 739,42 | 471 642,16 |
|  | - krótkoterminowa | 110 204,00 | 22 731,12 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | - | - |
|  | - długoterminowe | - | - |
|  | - krótkoterminowe | - | - |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 5 950 000,00 | - |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 5 950 000,00 | - |
|  | a) kredyty i pożyczki | 5 950 000,00 | - |
|  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
|  | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
|  | d) inne | - | - |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 497 405,98 | 2 987 597,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
|  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
|  | - do 12 miesięcy | - | - |
|  | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
|  | b) inne | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 1 430 007,51 | 2 914 081,85 |
|  | a) kredyty i pożyczki | 200 000,00 | 2 054 558,69 |
|  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
|  | c) inne zobowiązania finansowe | - | - |
|  | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 946 500,29 | 624 024,69 |
|  | - do 12 miesięcy | 946 500,29 | 624 024,69 |
|  | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
|  | e) zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
|  | f) zobowiązania wekslowe | - | - |
|  | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 214 235,26 | 174 717,19 |
|  | h) z tytułu wynagrodzeń | 3 109,73 | 1 502,27 |
|  | i) inne | 66 162,23 | 59 279,01 |
| 3. | Fundusze specjalne | 67 398,47 | 73 515,15 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 1. | Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
|  | - długoterminowe | - | - |
|  | - krótkoterminowe | - | - |
| Pasywa razem |  | 69 171 021,82 | 64 626 991,07 |

Źródło: ZGL Sp. z o. o.

- Wskaźniki ekonomiczne

Podstawowe wskaźniki rentowności przedstawia poniższa tabela.

# Tabela: Wskaźniki rentowności.

| Wskaźnik rentowności netto sprzedaży ROS Zysk nettoprzychód ogółem nettox 100% | 1,33% |
| --- | --- |
| Wskaźnik rentowności majątku ROA Zysk nettoSuma aktywówx 100% | 0,18% |
| Wskaźnik rentowności kapitału ROE Zysk nettoKapitały własnex 100% | 0,2% |

Niskie  wskaźniki rentowności wskazują, że spółka w omawianym roku obrotowym przy maksymalnych przychodach poniosła wysokie koszty, zwłaszcza materiałów, energii i usług na utrzymanie infrastruktury.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł  269.393,89  zł  z uwzględnieniem kosztów utworzonej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz amortyzacji.

Wskaźniki płynności finansowej przedstawia poniższa tabela.

# Tabela:  Wskaźniki płynności finansowej.

| Wskaźnik ogólnej płynności Aktywa obrotoweZobowiązania bieżącex 100% | 88,95% |
| --- | --- |
| Wskaźnik szybkiej płynności Aktywa obrotowe-zapasy i należnościZobowiązania bieżącex 100% | 8,65% |
| Wskaźnik zadłużenia ogólnego Zobowiązania ogółemSuma aktywów x 100% | 11,42% |
| Wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym Kapitał własnySuma aktywów x 100% | 88,57% |

Istotną miarą wykorzystania zasobów majątkowych jest wskaźnik produktywności aktywów trwałych liczony stosunkiem przychodów netto ze sprzedaży do wartości aktywów trwałych. W omawianym okresie wskaźnik ten wyniósł zaledwie 13,6% - oznacza to, że majątek spółki nie  generuje przychodów na poziomie zapewniającym jego odtwarzanie.  Optymalna wartość tego wskaźnika to minimum 30%.

Analizując dokumenty finansowe Spółki jakimi są bilans sporządzony na 31 grudnia 2012r, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz podstawowe wskaźniki  kondycji ekonomicznej stwierdza się, że Spółka w roku obrotowym 2012 osiągnęła na działalności gospodarczej nadwyżkę przychodów nad kosztami  bezpośrednimi w kwocie 269.393,89 zł.

- Założenia przyjęte w prognozach

1. 5-cio % wzrost przychodów z działalności operacyjnej, od 2021r. wzrost o 3%.

2. W 2014r. wzrost przychodów o ok. 60 000 zł miesięcznie (ok. 700 000 zł rocznie) z tytułu wdrożenia nowej działalności - gospodarki miejską światłowodową siecią teleinformatyczną.

3. W 2015r. wzrost przychodów z tytułu oddania do użytku lokali z inwestycji pn. „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A”:

- o 300 000 zł lokale użytkowe,

- o 75 000 zł lokale mieszkalne.

4. Od lipca 2015r. wzrost przychodów z tytułu oddania do użytku lokali z inwestycji pn. „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza”:

- o 220 000 zł lokale użytkowe,

- o 100 000 zł lokale mieszkalne.

5. 4-% wzrost kosztów działalności operacyjnej (3% wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne), od 2017 r. wzrost o 2%.

6. Od listopada 2013r. do czerwca 2015r. sprzedaż lokali mieszkalnych – miesięcznie: 8 mieszkań średnio 40 m2 po 1 500 zł/m2,  natomiast koszt 1 m2 – 1 000 zł.

7. Spłaty aktualnie wykorzystywanych kredytów:

- 800 000 zł – spłaty kwartalne począwszy od  30.06.2013r. po 80 000 zł rata (ostateczny termin spłaty 30.09.2015r.),

- 1 000 000 zł – jednorazowa spłata na koniec okresu kredytowania – tj. 23.05.2014r.,

- 5 000 000 zł – spłaty w okresach miesięcznych po 30 100 zł (ostatnia rata wyrównawcza 33 500 zł) – ostateczny termin spłaty do 30.04.2022r.

- Spłaty prognozowanych kredytów inwestycyjnych:

- 2 000 000 zł – okres kredytowania 15 lat, w tym 2 lata karencji, spłaty miesięczne po 12 800 zł, ostatnia rata wyrównawcza 16 000 zł, ostateczny termin spłaty 30.06.2028r.

- 7 500 000 zł – okres kredytowania 15 lat, w tym 2 lata karencji, spłaty miesięczne po 48 080 zł, ostatnia rata wyrównawcza 47 600 zł, ostateczny termin spłaty 30.06.2028r.

- Amortyzacja – 1,5 % w skali roku.

Analityczny bilans

aktywa

| Lp. | Wyszczególnienie | Numer wiersza | Okres poprzedzający |  | Okres bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 31.03.2013 |  | 30.06.2013 | 30.09.2013 |  | 31.12.2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| A. | AKTYWA TRWAŁE (w 02+03+04+05+10) | 1 | 63 620 | 67 839 | 67 844 |  | 67742 | 67589 |  | 71709 | 81331 | 84142 |  | 83857 | 83571 | 83286 |  | 83001 | 82715 | 82430 | 82145 |  | 81859 | 81574 | 81289 |  | 81003 | 80718 | 80433 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 63620 | 67839 | 67844 |  | 67742 | 67589 |  | 71709 | 81331 | 84142 |  | 83857 | 83571 | 83286 |  | 83001 | 82715 | 82430 | 82145 |  | 81859 | 81574 | 81289 |  | 81003 | 80718 | 80433 |
| III. | Należności długoterminowe | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe (w 06+07+08+09) | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Nieruchomości | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Wartości niematerialne i prawne | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Długoterminowe aktywa finansowe | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Inne inwestycje długoterminowe | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w 11+12) | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE (w 14+15+21+22) | 13 | 1007 | 1332 | 1249 |  | 1679 | 3069 |  | 3076 | 2221 | 3004 |  | 4222 | 5547 | 6786 |  | 9117 | 10525 | 12930 | 15608 |  | 18569 | 21824 | 25379 |  | 29245 | 33672 | 38866 |
| I. | Zapasy | 14 | 42 | 38 | 38 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |
| II. | Należności krótkoterminowe (w 16+19+20) | 15 | 884 | 1164 | 1168 |  | 1465 | 1280 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1385 | 1385 |  | 1385 | 1385 | 1485 | 1485 |  | 1485 | 1485 | 1485 |  | 1485 | 1485 | 1485 |
|  | 1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty (w 17+18): | 16 | 787 | 968 | 1012 |  | 1185 | 1100 |  | 900 | 900 | 900 |  | 900 | 1185 | 1185 |  | 1185 | 1185 | 1285 | 1285 |  | 1285 | 1285 | 1285 |  | 1285 | 1285 | 1285 |
|  | a) do 12 miesięcy | 17 | 787 | 968 | 1012 |  | 1185 | 1100 |  | 900 | 900 | 900 |  | 900 | 1185 | 1185 |  | 1185 | 1185 | 1285 | 1285 |  | 1285 | 1285 | 1285 |  | 1285 | 1285 | 1285 |
|  | b) powyżej 12 miesięcy | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 19 | 24 | 130 | 80 |  | 180 | 80 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 130 | 130 |  | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 130 | 130 | 130 |  | 130 | 130 | 130 |
|  | 3. Pozostałe | 20 | 74 | 67 | 76 |  | 100 | 100 |  | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 21 | 34 | 91 | 43 |  | 124 | 1699 |  | 1986 | 1131 | 1914 |  | 3132 | 4072 | 5311 |  | 7642 | 9050 | 11355 | 14033 |  | 16994 | 20249 | 23804 |  | 27670 | 32097 | 37291 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 47 | 38 | 0 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
|  | RAZEM AKTYWA (w 01+13) | 23 | 64 627 | 69 171 | 69 093 |  | 69421 | 70658 |  | 74785 | 83552 | 87146 |  | 88079 | 89118 | 90072 |  | 91386 | 93240 | 95360 | 97753 |  | 100428 | 103398 | 106668 |  | 110248 | 114390 | 119299 |
| Wyjaśnienie skrótów: t0 – okres bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t+1, t+... t+n – odpowiednie okresy obrotowe wydzielone w okresie realizacji transakcji kredytowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

pasywa

| Lp. | Wyszczególnienie | Numer wiersza | Okres poprzedzający |  | Okres bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 31.03.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2013 | 31.12.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 02 do 10) | 1 | 61 145 | 61 272 | 61 105 | 61317 | 61547 | 61806 | 64167 | 66119 | 68203 | 70459 | 72617 | 75167 | 78208 | 81515 | 85095 | 88958 | 93114 | 97571 | 102338 | 107429 | 112847 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 | 62 327 | 62 327 | 62 327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 | 62327 |
| II. | Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 5 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 7 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 | - 1 409 | - 1 182 | - 1 055 | -1055 | -1055 | -1055 | -521 | 1840 | 3792 | 5876 | 8132 | 10290 | 12840 | 15881 | 19188 | 22768 | 26631 | 30787 | 35244 | 40011 | 45102 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 9 | 224 | 127 | - 167 | 45 | 275 | 534 | 2361 | 1953 | 2083 | 2256 | 2158 | 2551 | 3041 | 3307 | 3580 | 3863 | 4156 | 4457 | 4768 | 5091 | 5417 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w 12+13+14+23) | 11 | 3 482 | 7 899 | 7 988 | 8104 | 9111 | 12979 | 19385 | 21027 | 19876 | 18660 | 17455 | 16219 | 15032 | 13845 | 12658 | 11471 | 10284 | 9097 | 7910 | 6961 | 6452 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 12 | 494 | 452 | 442 | 442 | 442 | 442 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe* | 13 | - | 5 950 | 5 000 | 5560 | 5560 | 7228 | 11630 | 12188 | 11096 | 10004 | 8912 | 7820 | 6728 | 5636 | 4544 | 3452 | 2360 | 1268 | 414 | 0 | 0 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe (w 15+16+17+18+21+22)* | 14 | 2 988 | 1 497 | 2 414 | 1970 | 1879 | 2410 | 1644 | 1914 | 1913 | 1884 | 1866 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1580 | 1139 | 725 |
|  | 1. Kredyty i pożyczki | 15 | 2 055 | 200 | 974 | 1240 | 1150 | 1681 | 919 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 855 | 414 | 0 |
|  | 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Inne zobowiązania finansowe | 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w 19+20): | 18 | 624 | 947 | 1 106 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  | a) do 12 miesięcy | 19 | 624 | 947 | 1 106 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  | b) powyżej 12 miesięcy | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Pozostałe | 21 | 236 | 284 | 279 | 100 | 100 | 100 | 100 | 197 | 196 | 167 | 149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 6. Fundusze specjalne | 22 | 74 | 67 | 55 | 80 | 79 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 23 | - | - | 132 | 132 | 1230 | 2899 | 5652 | 6465 | 6407 | 6312 | 6217 | 6122 | 6027 | 5932 | 5837 | 5742 | 5647 | 5552 | 5457 | 5362 | 5267 |
|  | RAZEM PASYWA (w 01+11) | 24 | 64 627 | 69 171 | 69 093 | 69421 | 70658 | 74785 | 83552 | 87146 | 88078 | 89119 | 90072 | 91386 | 93240 | 95360 | 97753 | 100429 | 103398 | 106668 | 110249 | 114390 | 119299 |

* jako zobowiązania długoterminowe wykazuje się wszystkie kredyty i pożyczki o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia, na który sporządzono sprawozdanie, natomiast jako zobowiązania bieżące wykazuje się wszystkie kredyty i pożyczki o terminie wymagalności do 12 miesięcy od dnia, na który sporządzono sprawozdanie.

Analityczny rachunek zysków i strat

| Lp. | Wyszczególnienie | Numer wiersza | Okres poprzedzający |  | Okres bieżący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 31.03.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2013 | 31.12.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| A. | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 1 | 8785 | 9466 | 2684 | 5400 | 8330 | 11040 | 12290 | 13598 | 14595 | 15323 | 16087 | 16890 | 17732 | 18263 | 18810 | 19373 | 19953 | 20550 | 21165 | 21799 | 22452 |
|  | (w 02+03+04+05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 | 8506 | 9026 | 2573 | 5100 | 7900 | 10500 | 11725 | 13006 | 13977 | 14675 | 15409 | 16180 | 16989 | 17498 | 18023 | 18564 | 19121 | 19694 | 20285 | 20894 | 21521 |
|  | 2. Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-) | 3 | -33 | 42 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 312 | 397 | 101 | 260 | 390 | 500 | 525 | 551 | 579 | 608 | 638 | 670 | 704 | 725 | 746 | 769 | 792 | 816 | 840 | 865 | 891 |
| B. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 07 do 14) | 6 | 8752 | 9746 | 2998 | 5404 | 8042 | 10701 | 11081 | 11647 | 12168 | 12522 | 12888 | 13267 | 13658 | 13921 | 14190 | 14464 | 14744 | 15029 | 15320 | 15617 | 15920 |
|  | 1. Amortyzacja | 7 | 187 | 196 | 51 | 102 | 153 | 196 | 196 | 368 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
|  | 2. Zużycie materiałów i energii | 8 | 2224 | 2492 | 1078 | 1788 | 2296 | 2750 | 2860 | 2974 | 3093 | 3217 | 3346 | 3480 | 3619 | 3691 | 3765 | 3840 | 3917 | 3995 | 4075 | 4157 | 4240 |
|  | 3. Usługi obce | 9 | 1922 | 2347 | 590 | 1120 | 1980 | 2600 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 3290 | 3421 | 3490 | 3560 | 3631 | 3703 | 3778 | 3853 | 3930 | 4009 |
|  | 4. Podatki i opłaty | 10 | 393 | 402 | 130 | 160 | 300 | 410 | 426 | 443 | 461 | 470 | 480 | 489 | 499 | 509 | 519 | 530 | 540 | 551 | 562 | 573 | 585 |
|  | 5. Wynagrodzenie | 11 | 2958 | 3018 | 755 | 1510 | 2265 | 3250 | 3348 | 3448 | 3551 | 3622 | 3695 | 3769 | 3844 | 3921 | 3999 | 4079 | 4161 | 4244 | 4329 | 4416 | 4504 |
|  | 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 12 | 627 | 680 | 156 | 312 | 468 | 775 | 798 | 822 | 847 | 864 | 881 | 899 | 917 | 935 | 954 | 973 | 992 | 1012 | 1032 | 1053 | 1074 |
|  | 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 13 | 127 | 152 | 113 | 212 | 300 | 360 | 374 | 389 | 405 | 413 | 421 | 430 | 438 | 447 | 456 | 465 | 474 | 484 | 494 | 504 | 514 |
|  | 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | 315 | 461 | 125 | 200 | 280 | 360 | 374 | 389 | 405 | 413 | 421 | 430 | 438 | 447 | 456 | 465 | 474 | 484 | 494 | 504 | 514 |
| C. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (w 01-06) | 15 | 33 | -281 | -314 | -4 | 288 | 339 | 1209 | 1951 | 2427 | 2801 | 3199 | 3623 | 4074 | 4341 | 4619 | 4908 | 5209 | 5521 | 5845 | 6182 | 6532 |
|  | 1. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 482 | 700 | 600 | 600 | 700 | 1660 | 5760 | 2880 | 900 | 700 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 2. Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 148 | 150 | 332 | 332 | 372 | 1012 | 3840 | 1920 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 15+16-17) | 18 | 367 | 269 | -46 | 264 | 616 | 987 | 3129 | 2911 | 3227 | 3381 | 3199 | 3623 | 4169 | 4436 | 4714 | 5003 | 5304 | 5616 | 5940 | 6277 | 6627 |
| E. | Przychody finansowe (w 20+21) | 19 | 71 | 70 | 17 | 45 | 55 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 1. Odsetki | 20 | 69 | 70 | 17 | 45 | 55 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 2. Pozostałe | 21 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | Koszty finansowe (w 23+24) | 22 | 45 | 87 | 96 | 180 | 270 | 360 | 285 | 570 | 725 | 665 | 605 | 544 | 485 | 424 | 365 | 304 | 243 | 183 | 124 | 62 | 9 |
|  | 1. Odsetki | 23 | 45 | 87 | 96 | 180 | 270 | 360 | 285 | 570 | 725 | 665 | 605 | 544 | 485 | 424 | 365 | 304 | 243 | 183 | 124 | 62 | 9 |
|  | 2. Pozostałe | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w 18+19-22) | 25 | 393 | 253 | -125 | 129 | 401 | 702 | 2914 | 2411 | 2572 | 2786 | 2664 | 3149 | 3754 | 4082 | 4419 | 4769 | 5131 | 5503 | 5886 | 6285 | 6688 |
|  | 1. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (w 25+26) | 27 | 393 | 253 | -125 | 129 | 401 | 702 | 2914 | 2411 | 2572 | 2786 | 2664 | 3149 | 3754 | 4082 | 4419 | 4769 | 5131 | 5503 | 5886 | 6285 | 6688 |
|  | 1. Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia* | 28 | 170 | 126 | 42 | 84 | 126 | 168 | 554 | 458 | 489 | 529 | 506 | 598 | 713 | 776 | 840 | 906 | 975 | 1046 | 1118 | 1194 | 1271 |
| I. | ZYSK (STRATA) NETTO (w 27-28) | 29 | 224 | 127 | -167 | 45 | 275 | 534 | 2361 | 1953 | 2083 | 2256 | 2158 | 2551 | 3041 | 3307 | 3580 | 3863 | 4156 | 4457 | 4768 | 5091 | 5417 |

* - wypełniane również dla okresów przeszłych przez klientów, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości nie maja obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Analityczne przepływy pieniężne

| Lp. | Wyszczególnienie | Numer wiersza | Okres przeszły (t -2, t -1) |  | Okres bieżący (t o) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 31.03.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2013 | 31.12.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| A. | PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 02+03) | 1 | 167 | 377 | 51 | -796 | 1563 | 2251 | 5323 | 3231 | 2505 | 2228 | 2526 | 2888 | 3427 | 3593 | 3966 | 4249 | 4542 | 4843 | 5154 | 5477 | 5803 |
| I. | Wynik finansowy netto (zysk/strata) | 2 | 224 | 127 | -167 | 212 | 230 | 259 | 2361 | 1953 | 2083 | 2256 | 2158 | 2551 | 3041 | 3307 | 3580 | 3863 | 4156 | 4457 | 4768 | 5091 | 5417 |
| II. | Korekty o pozycje: (w 04 do 13) | 3 | -57 | 250 | 218 | -1008 | 1333 | 1992 | 2963 | 1278 | 422 | -28 | 368 | 337 | 386 | 286 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
|  | 1. Amortyzacja | 4 | 187 | 196 | 51 | 51 | 51 | 43 | 196 | 368 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
|  | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Zmiana stanu rezerw | 8 | 0 | -42 | -10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6. Zmiana stanu zapasów | 9 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7. Zmiana stanu należności | 10 | -69 | -280 | -4 | -297 | 185 | 280 | 0 | 0 | 0 | -385 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 | 9 | 364 | 143 | -710 | -1 | 0 | -4 | 97 | -1 | -29 | -18 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych. | 12 | 0 | 9 | 38 | -50 | 1098 | 1669 | 2753 | 813 | -58 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
|  | 10. Inne korekty | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (w 16-15+17) | 14 | 3982 | -3715 | 544 | 600 | 700 | -3356 | -4057 | -299 | 704 | 504 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 |
| I. | Nabycie składników aktywów trwałych | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Sprzedaż składników aktywów trwałych | 16 | 482 | 700 | 600 | 600 | 700 | 960 | 5760 | 2880 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Pozostałe pozycje | 17 | 3500 | -4415 | -56 | 0 | 0 | -4316 | -9817 | -3179 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 |
| C. | C. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 18 | -4668 | 8231 | -615 | 1780 | -40 | 4568 | 9353 | 2846 | -826 | -593 | -631 | -177 | 372 | 699 | 1031 | 1375 | 1729 | 2090 | 2460 | 3320 | 4581 |
|  | (w 19 do 26) |  | -3720 | 4135 | -439 | 954 | 50 | 2368 | 5714 | 2114 | 266 | 499 | 461 | 915 | 1464 | 1791 | 2123 | 2467 | 2821 | 3182 | 3552 | 4174 | 4995 |
| I. | Wpływy netto/wydatki związane z wydaniem/odkupieniem udziałów, emisją/nabyciem akcji własnych i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Dywidendy i pozostałe wypłaty na rzecz właścicieli | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Zaciągnięcie/spłata kredytów i pożyczek | 21 | -948 | 4095 | -176 | 826 | -90 | 2199 | 3639 | 731 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -1092 | -855 | -414 |
|  | - w tym zaciągnięcie/spłata wnioskowanej transakcji kredytowej | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Emisja/wykup dłużnych papierów wartościowych | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Zapłacone odsetki | 25 | 45 | 87 | 96 | 84 | 90 | 90 | 285 | 570 | 725 | 665 | 605 | 544 | 485 | 424 | 365 | 304 | 243 | 183 | 124 | 62 | 9 |
| VII. | Pozostałe pozycje | 26 | -2772 | 127 | -167 | 212 | 230 | 259 | 2361 | 1953 | 2083 | 2256 | 2158 | 2551 | 3041 | 3307 | 3580 | 3863 | 4156 | 4457 | 4768 | 5091 | 5417 |
| D. | ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (W 01+14+18) | 27 | 429 | 797 | 157 | 758 | 2313 | 1263 | 6981 | 5046 | 3476 | 3232 | 2791 | 3607 | 4695 | 5188 | 5893 | 6521 | 7167 | 7830 | 8510 | 9455 | 10602 |
| E. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 28 | 446 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| F. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU** ( W 27 + 28) | 29 | 875 | 966 | 327 | 929 | 2485 | 1436 | 7155 | 5221 | 3652 | 3409 | 2969 | 3786 | 4875 | 5369 | 6075 | 6704 | 7351 | 8015 | 8696 | 9642 | 10790 |

* wypełniane również dla okresów przeszłych przez klientów, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości nie mają obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

** skumulowana nadwyżka środków pieniężnych

- Analiza projektu inwestycyjnego

- przychody ze sprzedaży

Liczba użytkowników, którzy korzystają z infrastruktury w stanie obecnym obejmuje osoby, które mieszkają w budynkach objętych Projektem (271 osób) oraz właścicieli firm, dostawców oraz klientów, korzystających z usług dostępnych w częściach gospodarczych przedmiotowych obiektów (przyjmuje się, że około 60% mieszkańców miasta przynajmniej raz w roku korzysta z dostępnej oferty handlowo – usługowej zlokalizowanej w przedmiotowych obiektach – 34 668 osób).

Wnioskowana do sfinansowania inwestycja zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta, które poza funkcją mieszkalną, pełni główną funkcję handlowo – usługową obszaru.

W śródmieściu zlokalizowanych jest najwięcej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ze względu na fakt, iż inwestycja obejmująca swoim zakresem przystosowanie zdegradowanego obszaru miasta do pełnienia funkcji mieszkalnej oraz handlowo – usługowej, przewidywana liczba użytkowników powstałej infrastruktury obejmuje osoby, które zamieszkają w budynkach objętych Projektem po zakończeniu robót (152 osoby) oraz właścicieli firm, dostawców oraz klientów, którzy skorzystają z usług dostępnych w częściach gospodarczych przedmiotowych obiektów (przyjmuje się, że wzrost dostępnej powierzchni gospodarczej oraz zdecydowana poprawa stanu technicznego budynków spowoduje podniesie atrakcyjności i konkurencyjność zlokalizowanych tam przedsiębiorstw, a tym samym zwiększy liczbę osób korzystających co najmniej raz w ciągu roku z powstałej infrastruktury do 100% mieszkańców miasta (obszar stanowi centrum handlowo – usługowe miasta).

Na podstawie rachunku zysków i strat za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 9 465 552,34 zł.

Po zrealizowaniu inwestycji przychody dotychczas uzyskiwane przez ZGL Sp. z o. o. powiększą się o przychody z wynajmu dodatkowych powierzchni mieszkaniowych, usługowych i handlowych.

- analiza ryzyka

Wyniki jakościowej analizy ryzyka przedstawione zostały dla tych czynników, które mają największy wpływ na wyniki finansowe i ekonomiczne, tj.:

- nakłady inwestycyjne,

- koszty operacyjne

Analiza ryzyka zaistnienia wzrostu powyższych czynników znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela -  Analiza ryzyka

| Scenariusz | Prawdopodobieństwo H – wysokie M – średnie S - małe | Komentarz/uwagi |
| --- | --- | --- |
| Zmiana kosztów inwestycji | H (high) | Koszty inwestycji uzależnione są od wielu zmiennych: długość inwestycji budowlanej, ewentualne opóźnienia w realizacji, godzinna stawka robocizny, dynamika realnych wynagrodzeń, wydajność na godzinę, ilość zużytych materiałów, koszty materiałów i surowców, ceny nośników energii. Od początku 2004 r. zanotowano wzrost kosztów produkcji budowlanej o prawie 40%. W IV kwartale 2007 r. zanotowano wyhamowanie tego wzrostu. Jednakże, w perspektywie przygotowań do EURO 2012, napływającego do kraju kapitału zagranicznego i funduszy unijnych, wysokiej presji płacowej oraz rosnącej dostępności kredytów hipotecznych prawdopodobieństwo dalszego wzrostu cen w branży budowlanej jest wysokie. |
| Zmiana kosztów operacyjnych | H (high) | Koszty operacyjne uzależnione są od wielu zmiennych: wynagrodzenia pracowników, koszt ogrzewania, energii, wody, odprowadzania ścieków. W ostatnim czasie obserwuje się stały wzrost taryf za energię, gaz czy opłat związanych z odprowadzaniem ścieków. Wiąże się to rosnącymi cenami głównych źródeł energii (ropa naftowa, gaz ziemny) oraz stałym wzrostem zapotrzebowania na te surowce, co wynika z utrzymującego się wysokiego tempa rozwoju Polski. W dalszej perspektywie prognozuje się dalszy wzrost cen energii czy gazu. Wzrost kosztów operacyjnych wyniknie również ze zwiększającego się poziomu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, co wynika ze znacznego spadku bezrobocia oraz presji płacowej samych pracowników. W 2007 roku średnie wynagrodzenie w kraju zwiększyło się o prawie 10% w porównaniu do stanu z 2006 roku. |

Źródło: Opracowanie własne

- Podsumowanie

Business plan został przygotowany w oparciu o dane jakie zostały zamieszczone w dokumentacji prawnej, finansowej Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

Analiza wszelkich aspektów prawnych, instytucjonalnych, finansowych oraz technicznych związanych z realizacją Projektu, wykazała, iż:

- Projekt jest zgodny z polityką rządową oraz regionalną, dotyczącą rozwoju regionalnego i przyczynia się do wypełniania celów i założeń w niej zawartych. Na poziomie krajowym Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013, Programem Rozwoju i Rewitalizacji Miast do Województwa Lubelskiego, Strategią Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015, Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska.

- Projekt jest komplementarny i spójny z innymi działaniami prowadzonymi na terenie miasta które łącznie zmierzają do wzrostu konkurencyjności obszaru i zapewnienia trwałych warunków jego rozwoju.

- Potencjał instytucjonalny Beneficjenta gwarantuje wykonalność instytucjonalną Projektu, oraz trwałość i zachowanie celów Projektu. Po zakończeniu realizacji Inwestycji będzie ona zarządzana przez okres co najmniej 5 lat przez Beneficjenta, który będzie administratorem majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu.

- Projekt jest wykonalny pod względem prawnym (Wnioskodawca dla przedmiotowej inwestycji pozyskał prawomocną decyzję pozwolenia na budowę).

- Planowana technologia robót budowlano – montażowych należeć będzie do standardowo stosowanych, zgodnych z polskimi normami oraz powszechnie znanych wśród projektantów i wykonawców, co zapewni wykonalność techniczną i technologiczną każdego z etapów.

- Analiza oddziaływania na środowisko naturalne wykazała, iż wpływ na środowisko i otoczenie związany z hałasem czy użyciem materiałów budowlanych będzie ograniczony jedynie do procesu inwestycyjnego i będzie miał charakter przejściowy.

Przyjęte założenia kosztów i przychodów z działalności pozwoliły na przeprowadzenie pozytywnej analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, która jest umieszczona w business planie. Założenia są realne do wykonania i podparte wypracowywanymi na bieżąco wynikami Spółki.